Carnet de bord
Raphaël Tep

20/01/2025 :
Première lecture du pdf et analyse, réalisation du diagramme de déploiement et début de reformulation du cahier des charges.
21/01/2025 :
Fin de la reformulation du cahier des charges, début du diagramme de séquence et mise en page d’une partie de la présentation de projet (présentation du cahier des charges et quelques diagrammes)
22/01/2025 :
Découverte de la serre, début de rédaction du cahier de recettes, rédaction d’une petite partie des tests unitaires.
27/01/2025 :
Fin du diagramme de séquence, début de la familiarisation avec l’ESP32 et préparation de son utilisation en tant que point d’acc_s