Carnet de bord
Raphaël Tep

20/01/2025 :
Première lecture du pdf et analyse, réalisation du diagramme de déploiement et début de reformulation du cahier des charges.
21/01/2025 :
Fin de la reformulation du cahier des charges, début du diagramme de séquence et mise en page d’une partie de la présentation de projet (présentation du cahier des charges et quelques diagrammes)
22/01/2025 :
Découverte de la serre, début de rédaction du cahier de recettes, rédaction d’une petite partie des tests unitaires.
27/01/2025 :
Fin du diagramme de séquence, début de la familiarisation avec l’ESP32 et préparation de son utilisation en tant que point d’accès wifi. Nom du point d’accès : ESP32_AP

28/01/2025 :
Début de la mise en place du serveur http depuis l’ESP32, test du serveur et du point d’accès et de la connexion du Raspberry au point d’accès. (Mdp Raspberry : serre2025)
29/01/2025 :
Finalisation du serveur http sur l’ESP32. Début du travail pour la récupération du taux d’humidité dans la terre a l’aide du capteur d’humidité.
31/01/2025 :
Création de la page html sur le serveur web de l’ESP32 pour envoyer les données de l’ESP vers le Raspberry. Cable management et branchement des cables de la serre et de tout les GPIO connectés a l’ESP32. Ports et GPIO associés :
Capteur d’humidité dans le sol : port GPIO 34
Capteur de température et d’hygrométrie : un sur GPIO32, l’autre sur GPIO25
03/02/2025 :
Branchements de la majeure partie des câbles de la serre et rédaction du code pour récupérer les données du capteur d’hygrométrie et de température
04/02/2025 :
Finalisation du code du capteur d’hygrométrie et température, test du capteur et fusion des 3 codes déjà créé en 1 seul (code du capteur d’humidité au sol, du capteur d’hygrométrie et température et code du serveur web de l’ESP32) avec des modifications pour actualiser le site a chaque nouvelle mesure d’humidité, hygrométrie et température.
05/02/2025 :
Résolution des bugs sur la gestion de tout les capteurs dans le même code et début des modifications du serveur de l’ESP
07/02/2025 :
Préparation de la présentation pour la revue (diaporama et répartition des explications avec Moussab)
10/02/2025 :
Finalisation du code du serveur web afin de renvoyer les données de la Serre verre le Serveur Web de l’ESP32. Ajout d’une actualisation automatique lié avec le timing de l’esp (actuellement 1 fois toute les minutes)
11/02/2025 :
a
12/02/2025 :
a
14/02/2025 :
a
17/02/2025 :
a
18/02/2025 :
a
19/02/2025 :
a
21/02/2025 :
a